# Proposta de Projeto — Quinta do Visconde de Salreu

Versão: 4.0

Data: 10 de março de 2026

Investimento Total: €2.070.000

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Sumário Executivo

O presente documento constitui a proposta completa para o projeto de restauro, valorização e operação da Quinta do Visconde de Salreu, localizada na Freguesia de Salreu, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro. O projeto será desenvolvido por uma IPSS própria — a Associação para a Preservação e Valorização da Quinta do Visconde de Salreu — em parceria estratégica com o Instituto Português de Negócios Sociais (IPNS) como assessor e com a Banda Visconde de Salreu como parceira cultural.

O investimento total estimado é de €2.070.000, distribuído por quatro componentes principais: restauro do solar e anexos (€900.000), recuperação do jardim histórico e sistema hidráulico por gravidade (€350.000), conversão de 14 unidades de alojamento local (€400.000), e instalação de um centro de formação em artes e ofícios (€160.000), acrescidos de custos com projetos, licenciamento e imprevistos (€260.000). Os valores foram validados por pesquisa de mercado extensiva, com base em custos reais de restauro patrimonial em Portugal em 2025-2026, que situam o custo por metro quadrado entre €800 e €2.000 para edifícios classificados [1] [2].

A Quinta do Visconde de Salreu é um conjunto patrimonial datado do século XVIII, composto por solar principal (600 m²), jardim histórico com sistema de irrigação por gravidade, lagar de vinho, garagem, casa da lenha e diversos anexos agrícolas. O jardim possui espécies botânicas raras e um sistema hidráulico centenário que constitui um exemplar único de engenharia hidráulica tradicional portuguesa.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Enquadramento Territorial

| Aspeto | Detalhe |
| --- | --- |
| Localização | Freguesia de Salreu, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro |
| Região NUTS II | Centro |
| Região NUTS III | Região de Aveiro |
| Área do Conjunto | ~5.000 m² (edificado + jardim) |
| Classificação | Imóvel de interesse patrimonial |
| Acessibilidade | A 15 km de Aveiro, a 60 km do Porto, a 250 km de Lisboa |
| Contexto | Zona de baixa densidade, elegível para majorações em programas de financiamento |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Orçamento Detalhado

### 3.1. Investimento por Rubrica

| Rubrica | Área (m²) | Custo/m² | Valor | Justificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solar Principal | 600 | €1.500 | €900.000 | Restauro integral: estrutura, cobertura, caixilharia, revestimentos, instalações técnicas [1] |
| Jardim Histórico e Sistema Hidráulico | 2.000 | — | €350.000 | Recuperação do sistema de irrigação por gravidade (€200.000), replantação de espécies botânicas raras (€80.000), muros e caminhos (€70.000) [3] |
| 14 Unidades de Alojamento | 400 | €1.000 | €400.000 | Conversão de garagem (3 un.), lagar (3 un.), casa da lenha (2 un.), anexo lateral (4 un.) e outros (2 un.) [2] |
| Centro de Formação | 200 | €800 | €160.000 | Adaptação de espaço existente: sala teórica, oficina culinária, oficina têxtil [4] |
| Projetos e Licenciamento | — | — | €130.000 | Projeto de arquitetura, engenharia, paisagismo, licenciamento municipal e DGPC |
| Imprevistos (6,3%) | — | — | €130.000 | Margem de segurança para trabalhos arqueológicos, descobertas em obra e variações de mercado |
| TOTAL |  |  | €2.070.000 |  |

### 3.2. Cronograma de Investimento

| Fase | Período | Investimento | % do Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Projetos e Licenciamento | Meses 1-6 | €130.000 | 6,3% |
| Fase 2 — Solar e Infraestruturas | Meses 7-18 | €900.000 | 43,5% |
| Fase 3 — Jardim e Sistema Hidráulico | Meses 10-22 | €350.000 | 16,9% |
| Fase 4 — Alojamento e Formação | Meses 16-26 | €560.000 | 27,1% |
| Fase 5 — Equipamento e Arranque | Meses 24-30 | €130.000 | 6,3% |
| TOTAL | 30 meses | €2.070.000 | 100% |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Programa de Formação em Artes e Ofícios

O programa de formação é o elemento diferenciador do projeto, articulando a preservação patrimonial com a capacitação profissional e a inclusão social. As cinco áreas de formação correspondem às vocações históricas da Quinta e da região.

### 4.1. Áreas de Formação

| Área | Descrição | Parceiro | Duração | Formandos/Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Culinária Tradicional Portuguesa | Técnicas ancestrais, receituário regional, conservação de alimentos, cozinha de autor com raízes tradicionais | Chefs locais, Turismo de Portugal | 6 meses (curso longo) + workshops de 2 dias | 15 (curso) + 200 (workshops) |
| Jardinismo e Botânica | Jardinagem histórica, identificação de espécies raras, manutenção de sistemas hidráulicos, paisagismo sustentável | Universidade de Aveiro, Jardim Botânico | 6 meses (curso longo) + workshops de 1 dia | 10 (curso) + 150 (workshops) |
| Música e Artes Performativas | Aprendizagem de instrumentos de sopro e percussão, teoria musical, prática de conjunto, concertos ao vivo | Banda Visconde de Salreu | Contínuo (escola de música) | 30-50 alunos |
| Bordados, Rendados e Artes Têxteis | Técnicas de bordado de Viana, renda de bilros, tecelagem manual, design têxtil contemporâneo | Escola de Laceiras | 4 meses (curso longo) + workshops de 2 dias | 12 (curso) + 180 (workshops) |
| Decoração e Artes Aplicadas | Restauro de mobiliário, pintura decorativa, cerâmica, azulejaria, trabalhos em madeira | Artesãos certificados | 4 meses (curso longo) + workshops de 2 dias | 10 (curso) + 150 (workshops) |

### 4.2. Certificação

Os cursos longos serão certificados pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional), mediante protocolo com a entidade formadora. Os workshops serão certificados pela Associação, com reconhecimento do Turismo de Portugal para efeitos de turismo de experiência.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Programa Turístico

### 5.1. Alojamento Local

| Tipo de Unidade | Quantidade | Tarifa Baixa | Tarifa Alta | Ocupação Estimada (Ano 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estúdio (T0) | 6 | €55/noite | €85/noite | 45% |
| Apartamento (T1) | 6 | €75/noite | €110/noite | 45% |
| Suite (T2) | 2 | €95/noite | €120/noite | 50% |
| Total | 14 |  |  |  |

A tarifa média ponderada estimada é de €78/noite, com base nos dados do mercado Airbnb na região de Aveiro, onde a tarifa média diária (ADR) situa-se entre €65 e €120 para alojamento rural de qualidade [5].

### 5.2. Experiências e Pacotes

| Pacote | Duração | Preço | Inclui |
| --- | --- | --- | --- |
| Sabores da Quinta | 1 dia | €85/pessoa | Workshop culinária + almoço + visita guiada |
| Jardins e Botânica | ½ dia | €45/pessoa | Visita guiada ao jardim + workshop de jardinagem |
| Música nos Jardins | 1 noite | €120/pessoa | Concerto ao vivo + jantar + alojamento |
| Artes e Ofícios | 2 dias | €180/pessoa | Workshop têxtil ou decoração + alojamento + refeições |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Modelo de Receitas e Sustentabilidade

### 6.1. Projeção de Receitas (Ano 3 — Operação Plena)

| Fonte de Receita | Cálculo | Valor Anual |
| --- | --- | --- |
| Alojamento (14 un. × €78 × 365 × 45%) | 14 × €78 × 164 dias | €179.088 |
| Formação — Cursos longos (47 formandos × €1.500) |  | €70.500 |
| Formação — Workshops (680 participantes × €85 média) |  | €57.800 |
| Visitas guiadas (7.000 visitantes × €8) |  | €56.000 |
| Eventos culturais (35 eventos × €2.500 média) |  | €87.500 |
| Loja de artesanato e produtos locais |  | €38.612 |
| TOTAL RECEITAS (Ano 3) |  | €489.500 |

### 6.2. Custos Operacionais (Ano 3)

| Rubrica | Valor Anual |
| --- | --- |
| Pessoal (12 colaboradores) | €144.000 |
| Manutenção e conservação | €36.000 |
| Energia, água e comunicações | €18.000 |
| Marketing e promoção | €12.000 |
| Seguros | €8.000 |
| Consumíveis e materiais | €14.080 |
| TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS | €232.080 |

### 6.3. Resultado Operacional

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Receita total (Ano 3) | €489.500 |
| Custos operacionais | €232.080 |
| Resultado operacional | €257.420 |
| Margem operacional | 52,6% |
| Retorno do investimento (com 50% fundo perdido) | ~4 anos |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Fontes de Financiamento

| Fonte | Programa | Valor Estimado | Taxa de Apoio |
| --- | --- | --- | --- |
| Portugal 2030 | Programa Regional do Centro — Património e Cultura | €600.000-€800.000 | 65-85% (zona baixa densidade) |
| PRR | Componente 16 — Cultura | €300.000-€500.000 | 100% (fundo perdido) |
| IEFP | Programas de Formação Profissional | €80.000-€150.000 | 75-100% |
| Turismo de Portugal | Linha de Apoio ao Turismo Rural | €100.000-€200.000 | 50-75% |
| Câmara Municipal de Estarreja | Apoio a projetos culturais | €20.000-€50.000 | Variável |
| Mecenato Cultural | Lei do Mecenato (DL 74/99) | €50.000-€100.000 | Benefício fiscal ao mecenas |
| Capitais Próprios / Empréstimo | Investimento dos promotores | €200.000-€400.000 | — |

────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────

## 9. Parceria com a Banda Visconde de Salreu

A Banda Visconde de Salreu, fundada em 1925, é parceira cultural estratégica do projeto. A integração entre a Banda e a Quinta cria um polo cultural e formativo único na região, com as seguintes componentes:

| Componente | Papel da Banda | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| Concertos nos Jardins | Programação e execução musical | Eventos sazonais (primavera, verão, Natal) |
| Escola de Música | Ensino musical para todas as idades | 30-50 alunos/ano |
| Turismo Cultural | Apresentações para visitantes | Receita adicional e diferenciação |
| Formação em Artes | Espaço e comunidade local | Programas certificados IEFP |

A Banda poderá, no futuro, candidatar-se ao estatuto de IPSS, ampliando as possibilidades de financiamento e gestão partilhada do projeto. O IPNS assessorará este processo nos termos de protocolo específico.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. Indicadores de Sucesso

| Indicador | Meta (Ano 1) | Meta (Ano 2) | Meta (Ano 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação (alojamento) | 30% | 40% | 45%+ |
| N.º de formandos (cursos longos) | 30 | 50 | 80 |
| N.º de participantes (workshops) | 500 | 1.200 | 2.500 |
| N.º de visitantes (visitas guiadas) | 2.000 | 4.000 | 7.000 |
| N.º de eventos culturais | 15 | 25 | 35+ |
| Receita total | €200.000 | €350.000 | €489.500 |
| Satisfação dos hóspedes (1-5) | 4,2 | 4,5 | 4,7+ |
| Postos de trabalho criados | 8 | 10 | 12+ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 11. Contactos

| Entidade | Contacto | Papel |
| --- | --- | --- |
| IPNS — Instituto Português de Negócios Sociais | Diego Rocha, dmrdiego@gmail.com, +351 931 721 901 | Assessor estratégico |
| Banda Visconde de Salreu | Sede: Salreu, Estarreja | Parceira cultural |
| Câmara Municipal de Estarreja | www.cm-estarreja.pt | Parceiro municipal |
| IEFP — Centro de Emprego de Aveiro | www.iefp.pt | Parceiro institucional |
| Universidade de Aveiro | www.ua.pt | Parceiro académico |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Referências

[1]: AC Arquitetos — "Custos Padrão na Reabilitação: Quanto Custa Reabilitar por Metro Quadrado" (https://www.ac-arquitetos.com)

[2]: PortugalProperty — "Hidden Costs of Renovating a Historic Building in Portugal 2025" (https://www.portugalproperty.com)

[3]: Rede Portuguesa de Jardins Históricos — Brochura de Restauro de Jardins Históricos (https://www.jardinshistoricos.pt)

[4]: IEFP — Custos de referência para centros de formação profissional (https://www.iefp.pt)

[5]: AirDNA / Investropa — Dados de rendimento Airbnb em Portugal 2025-2026 (https://investropa.com)

[6]: REWARD Consulting — Modelo de honorários para candidaturas a sistemas de incentivos (https://reward.pt)

[7]: Comissão Europeia — Simplified Cost Options: taxa de overhead de 5-15% para custos de gestão de projetos financiados por fundos europeus (https://ec.europa.eu)

[8]: Portugal 2030 — Custos elegíveis incluem consultoria externa e gestão de projeto até 5-7% do custo total (https://portugal2030.pt)