# Sumário Executivo — Torre do Carvalhal

Projeto de Restauro, Formação e Turismo Rural Sustentável

Investimento: €2.900.000 | Duração: 36 meses | Localização: Montemor-o-Novo, Évora

────────────────────────────────────────────────────────────

## Visão do Projeto

A Torre do Carvalhal é um conjunto patrimonial de excecional valor histórico e natural, situado no concelho de Montemor-o-Novo, distrito de Évora, no coração do Alentejo. A propriedade abrange 600 a 800 hectares de montado de sobro e azinho, e inclui uma torre medieval, uma ermida com azulejaria do século XVI de influência mudejária, casas agrícolas tradicionais e um forno de cal histórico. O projeto visa transformar este património num polo de turismo rural sustentável, formação em ofícios alentejanos e investigação científica, gerando emprego, preservando saberes ancestrais e dinamizando a economia local.

A iniciativa é promovida pela Associação para a Preservação e Valorização da Torre do Carvalhal, uma IPSS constituída especificamente para este fim, com assessoria estratégica do Instituto Português de Negócios Sociais (IPNS) e parceria académica com a Universidade de Évora (Departamento de Artes Visuais e Design — especialização em azulejaria).

────────────────────────────────────────────────────────────

## Investimento e Orçamento

O investimento total de €2.900.000 está distribuído por seis rubricas principais, com valores validados por pesquisa de mercado extensiva baseada em custos reais de restauro patrimonial em Portugal (2025-2026) [1] [2].

| Rubrica | Valor | % do Total |
| --- | --- | --- |
| Torre Medieval (150 m²) | €300.000 | 10,3% |
| Ermida e Azulejaria Mudejária do Séc. XVI | €450.000 | 15,5% |
| 10 Unidades de Alojamento Rural | €650.000 | 22,4% |
| Infraestrutura Rural (600-800 ha) | €350.000 | 12,1% |
| Centro de Formação e Turismo | €350.000 | 12,1% |
| Projetos, Licenciamento e Imprevistos (20%) | €680.000 | 23,4% |
| Contingência para Descobertas Arqueológicas | €120.000 | 4,1% |
| TOTAL | €2.900.000 | 100% |

A margem de imprevistos de 20% é justificada pela complexidade de intervenção em estruturas medievais e pela probabilidade de descobertas arqueológicas durante as obras.

────────────────────────────────────────────────────────────

## Programa de Formação

O programa contempla 5 áreas de formação em artes e ofícios alentejanos, com 9 cursos longos (4-8 meses) e 15 workshops anuais, capacitando 30-50 formandos por ano em regime certificado pelo IEFP.

| Área | Parceiro Estratégico |
| --- | --- |
| Azulejaria Mudejária e Restauro Cerâmico | Universidade de Évora |
| Construção em Taipa e Pedra | Mestres alentejanos |
| Subericultura e Gestão do Montado | ICNF + Universidade de Évora |
| Forno de Cal e Técnicas Históricas | Artesãos certificados |
| Turismo Rural e Hospitalidade | Turismo do Alentejo |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Programa Turístico

O projeto prevê 10 unidades de alojamento em modelo de turismo rural sustentável, com tarifa média de €110/noite e taxa de ocupação estimada de 40% no Ano 3. A oferta turística é complementada por percursos no montado, observação de estrelas, passeios a cavalo e experiências gastronómicas.

| Indicador | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação | 20% | 30% | 40% |
| Receita de alojamento | €80.300 | €120.450 | €160.600 |
| Visitantes/ano | 1.500 | 3.000 | 5.000 |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Sustentabilidade Financeira

| Indicador | Valor (Ano 3) |
| --- | --- |
| Receita total | €490.000 |
| Custos operacionais | €308.360 |
| Resultado operacional | €181.640 |
| Margem operacional | 37,1% |
| Retorno (com 50% fundo perdido) | ~6,5 anos |
| Postos de trabalho | 15 diretos + 20 indiretos |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Elementos Diferenciadores

A Torre do Carvalhal distingue-se por três elementos únicos que não encontram paralelo noutros projetos de turismo rural em Portugal:

Ermida com Azulejaria Mudejária do Século XVI. A ermida contém painéis de azulejaria de influência mudejária (islâmica), datados do século XVI, que constituem um testemunho raro da herança cultural árabe no Alentejo. O restauro será realizado em parceria com a Universidade de Évora, criando simultaneamente um programa de formação em restauro cerâmico.

Montado de Sobro (600-800 hectares). O montado é um ecossistema protegido pela União Europeia, classificado como habitat prioritário (Diretiva Habitats). A gestão sustentável do montado gera receitas de cortiça (€30.000-€50.000/ciclo de 9 anos), mel, cogumelos e turismo de natureza, além de contribuir para o sequestro de carbono.

Conceito "Off-Grid" Sustentável. O projeto incorpora painéis solares, captação de água da chuva, biodigestor para metano e filtro biológico, criando um modelo de autossuficiência energética e hídrica que serve de referência para o turismo rural sustentável no Alentejo.

────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────

## Próximos Passos

Constituição formal da Associação (IPSS)

Obtenção de estudo prévio e levantamento arqueológico

Elaboração de candidaturas a Portugal 2030, PRR e ICNF

Celebração de protocolos com parceiros (U. Évora, ICNF, Câmara)

Início dos projetos de arquitetura e licenciamento

Arranque das obras de restauro (Mês 9)