# Proposta de Projeto — Torre do Carvalhal

Versão: 4.0

Data: 10 de março de 2026

Investimento Total: €2.900.000

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Sumário Executivo

O presente documento constitui a proposta completa para o projeto de restauro, valorização e operação da Torre do Carvalhal, localizada na Herdade do Carvalhal, Freguesia e Concelho de Montemor-o-Novo, Distrito de Évora. O projeto será desenvolvido por uma IPSS própria — a Associação para a Preservação e Valorização da Torre do Carvalhal — em parceria estratégica com o Instituto Português de Negócios Sociais (IPNS) como assessor e com a Universidade de Évora como parceira académica e científica.

O investimento total estimado é de €2.900.000, distribuído por seis componentes principais: restauro da torre medieval (€300.000), restauro da ermida com azulejaria mudejária do século XVI (€450.000), conversão de 10 unidades de turismo rural (€650.000), infraestrutura rural e gestão do montado (€350.000), centro de formação e turismo (€350.000), e custos com projetos, licenciamento e imprevistos (€800.000). Os valores foram validados por pesquisa de mercado extensiva, com base em custos reais de restauro patrimonial em Portugal em 2025-2026 [1] [2].

A Herdade da Torre do Carvalhal é uma propriedade de 600 a 800 hectares no coração do Alentejo, composta por torre medieval, ermida com azulejaria mudejária do século XVI (peça de elevado valor artístico e patrimonial), edifícios agrícolas tradicionais, forno de cal histórico e montado de sobro centenário. A propriedade constitui um exemplar notável da paisagem cultural alentejana, com potencial para se tornar um polo de turismo rural, formação e investigação de referência nacional.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Enquadramento Territorial

| Aspeto | Detalhe |
| --- | --- |
| Localização | Herdade do Carvalhal, Montemor-o-Novo, Distrito de Évora |
| Região NUTS II | Alentejo |
| Região NUTS III | Alentejo Central |
| Área da Propriedade | ~600-800 hectares (montado, pastagem, edificado) |
| Classificação | Imóvel de interesse patrimonial; ermida com azulejaria classificável |
| Acessibilidade | A 30 km de Évora, a 100 km de Lisboa, a 250 km de Faro |
| Contexto | Zona de baixa densidade, elegível para majorações em programas de financiamento |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Orçamento Detalhado

### 3.1. Investimento por Rubrica

| Rubrica | Área (m²) | Custo/m² | Valor | Justificação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Torre Medieval | 150 | €2.000 | €300.000 | Restauro estrutural de construção medieval: consolidação, cobertura, caixilharia, instalações [1] |
| Ermida e Azulejaria Mudejária (séc. XVI) | — | — | €450.000 | Restauro da ermida (€200.000) + restauro especializado de azulejaria mudejária (€250.000). Referência: Palácio Nacional de Sintra €147K e Igreja de São Roque €226K para painéis comparáveis [3] |
| 10 Unidades de Turismo Rural | 540 | €1.200 | €650.000 | Conversão de casas agrícolas e construção em taipa/pedra alentejana: 6 casas (T1) + 4 suites (T2) [2] |
| Infraestrutura Rural e Montado | — | — | €350.000 | Acessos e caminhos (€100.000), captação de água e poço (€80.000), energia solar off-grid (€100.000), gestão do montado (€70.000) |
| Centro de Formação e Turismo | 250 | €800 | €350.000 | Centro de formação (€200.000) + centro interpretativo (€100.000) + percursos e sinalética (€50.000) |
| Forno de Cal Histórico | — | — | €120.000 | Restauro e musealização do forno de cal como peça de património industrial |
| Projetos e Licenciamento | — | — | €280.000 | Projeto de arquitetura, engenharia, arqueologia, paisagismo, licenciamento municipal e DGPC |
| Imprevistos (13,8%) | — | — | €400.000 | Margem de segurança elevada: complexidade medieval, trabalhos arqueológicos, descobertas em obra |
| TOTAL |  |  | €2.900.000 |  |

### 3.2. Cronograma de Investimento

| Fase | Período | Investimento | % do Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 — Projetos, Licenciamento e Arqueologia | Meses 1-8 | €280.000 | 9,7% |
| Fase 2 — Torre Medieval e Ermida | Meses 9-20 | €750.000 | 25,9% |
| Fase 3 — Alojamento e Infraestrutura | Meses 14-28 | €1.000.000 | 34,5% |
| Fase 4 — Formação, Turismo e Montado | Meses 22-32 | €470.000 | 16,2% |
| Fase 5 — Equipamento, Forno de Cal e Arranque | Meses 30-36 | €400.000 | 13,8% |
| TOTAL | 36 meses | €2.900.000 | 100% |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Programa de Formação em Artes e Ofícios

O programa de formação articula a preservação patrimonial com a capacitação profissional em ofícios tradicionais alentejanos, com forte componente de investigação científica em parceria com a Universidade de Évora.

### 4.1. Áreas de Formação

| Área | Descrição | Parceiro | Duração | Formandos/Ano |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Azulejaria Mudejária e Restauro Cerâmico | Técnicas de produção e restauro de azulejaria hispano-árabe, catalogação, conservação preventiva | Universidade de Évora (Dept. História da Arte) | 6 meses (curso longo) + workshops de 3 dias | 8 (curso) + 80 (workshops) |
| Construção em Taipa e Técnicas Alentejanas | Construção em terra crua (taipa), adobe, reboco de cal, caiação tradicional | Mestres taipeiros locais, Universidade de Évora | 6 meses (curso longo) + workshops de 2 dias | 10 (curso) + 100 (workshops) |
| Cantaria e Trabalho em Pedra | Talhe de pedra, restauro de cantarias, técnicas medievais de construção | Artesãos certificados | 4 meses (curso longo) + workshops de 2 dias | 8 (curso) + 60 (workshops) |
| Construção em Cal e Forno de Cal | Produção artesanal de cal, técnicas de caiação, restauro do forno histórico | Mestres caleiros, LNEC | 3 meses (curso longo) + workshops de 1 dia | 6 (curso) + 80 (workshops) |
| Gestão Florestal e Subericultura | Gestão do montado de sobro, extração de cortiça, biodiversidade, práticas agroflorestais | ICNF, Universidade de Évora | 4 meses (curso longo) + workshops de 2 dias | 10 (curso) + 100 (workshops) |

### 4.2. Programa Científico (Parceria com Universidade de Évora)

| Componente | Descrição | Duração |
| --- | --- | --- |
| Catalogação da azulejaria | Levantamento fotográfico, análise química, datação e catalogação de todos os painéis | 12 meses |
| Investigação sobre técnicas mudejárias | Estudo comparativo com azulejaria de Sintra, Évora e Sevilha | 24 meses |
| Publicação científica | Artigos em revistas especializadas e monografia | Contínuo |
| Estágios de investigação | Acolhimento de estudantes de mestrado e doutoramento | Contínuo |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Programa Turístico

### 5.1. Turismo Rural — Alojamento

| Tipo de Unidade | Quantidade | Tarifa Baixa | Tarifa Alta | Ocupação Estimada (Ano 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Casa Alentejana (T1) | 6 | €65/noite | €110/noite | 40% |
| Suite Premium (T2) | 4 | €95/noite | €180/noite | 45% |
| Total | 10 |  |  |  |

A tarifa média ponderada estimada é de €98/noite, com base nos dados do mercado Airbnb no Alentejo, onde propriedades rurais de qualidade alcançam tarifas entre €80 e €180/noite [4].

### 5.2. Experiências e Pacotes

| Pacote | Duração | Preço | Inclui |
| --- | --- | --- | --- |
| Alentejo Ancestral | 2 dias | €220/pessoa | Workshop taipa + alojamento + refeições alentejanas |
| Azulejaria e História | 1 dia | €95/pessoa | Visita guiada à ermida + workshop cerâmica + almoço |
| Montado e Natureza | 1 dia | €75/pessoa | Percurso no montado + observação de aves + degustação |
| Noites no Alentejo | 1 noite | €150/pessoa | Jantar alentejano + observação de estrelas + alojamento |
| Cavalos e Tradição | ½ dia | €65/pessoa | Passeio a cavalo no montado + visita à torre |

### 5.3. Modelo "Off-Grid" e Sustentabilidade

A Torre do Carvalhal será desenvolvida como um projeto de turismo sustentável de referência, com as seguintes componentes:

| Componente | Descrição | Investimento |
| --- | --- | --- |
| Energia Solar | Painéis fotovoltaicos + baterias para autonomia energética | €100.000 |
| Captação de Água | Poço + sistema de captação de águas pluviais | €80.000 |
| Tratamento Biológico | Filtro biológico para tratamento de efluentes | Incluído na infraestrutura |
| Produção de Metano | Biodigestor para resíduos orgânicos (fase futura) | A definir |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. Gestão do Montado

A gestão sustentável do montado de sobro (600-800 hectares) constitui uma componente estratégica do projeto, gerando receitas complementares e reforçando o perfil de sustentabilidade.

| Atividade | Receita Estimada (Ano 3) | Observações |
| --- | --- | --- |
| Produção de cortiça | €25.000-€40.000/ano | Ciclo de 9 anos; receita média anualizada |
| Mel e apicultura | €5.000-€10.000/ano | 20-30 colmeias |
| Cogumelos silvestres | €3.000-€8.000/ano | Colheita sazonal (outono/inverno) |
| Plantas aromáticas | €2.000-€5.000/ano | Alecrim, tomilho, orégãos |
| Turismo de natureza | Incluído no programa turístico | Percursos, observação de aves |
| Total Montado | €35.000-€63.000/ano |  |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. Modelo de Receitas e Sustentabilidade

### 7.1. Projeção de Receitas (Ano 3 — Operação Plena)

| Fonte de Receita | Cálculo | Valor Anual |
| --- | --- | --- |
| Alojamento (10 un. × €98 × 365 × 42%) | 10 × €98 × 153 dias | €149.940 |
| Formação — Cursos longos (42 formandos × €1.800) |  | €75.600 |
| Formação — Workshops (420 participantes × €90 média) |  | €37.800 |
| Experiências turísticas (2.500 participantes × €95 média) |  | €65.000 (pacotes) |
| Visitas guiadas (5.000 visitantes × €10) |  | €50.000 |
| Eventos culturais e científicos (20 eventos × €3.000) |  | €60.000 |
| Montado (cortiça, mel, cogumelos, aromáticas) |  | €45.000 |
| Loja de artesanato e produtos locais |  | €6.660 |
| TOTAL RECEITAS (Ano 3) |  | €490.000 |

### 7.2. Custos Operacionais (Ano 3)

| Rubrica | Valor Anual |
| --- | --- |
| Pessoal (15 colaboradores) | €180.000 |
| Manutenção e conservação (incluindo montado) | €48.000 |
| Energia, água e comunicações | €12.000 |
| Marketing e promoção | €15.000 |
| Seguros | €12.000 |
| Consumíveis e materiais | €18.000 |
| Gestão florestal | €15.000 |
| Parcerias académicas (U. Évora) | €8.360 |
| TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS | €308.360 |

### 7.3. Resultado Operacional

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Receita total (Ano 3) | €490.000 |
| Custos operacionais | €308.360 |
| Resultado operacional | €181.640 |
| Margem operacional | 37,1% |
| Retorno do investimento (com 50% fundo perdido) | ~8 anos |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. Fontes de Financiamento

| Fonte | Programa | Valor Estimado | Taxa de Apoio |
| --- | --- | --- | --- |
| Portugal 2030 | Programa Regional do Alentejo — Património e Cultura | €800.000-€1.200.000 | 65-85% (zona baixa densidade) |
| PRR | Componente 16 — Cultura | €400.000-€600.000 | 100% (fundo perdido) |
| IEFP | Programas de Formação Profissional | €100.000-€200.000 | 75-100% |
| Turismo de Portugal | Linha de Apoio ao Turismo Rural | €150.000-€300.000 | 50-75% |
| ICNF | Programas de Gestão Florestal | €50.000-€100.000 | 75-100% |
| Universidade de Évora | Programas de Investigação (FCT) | €30.000-€80.000 | 100% |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | Apoio a projetos culturais | €20.000-€50.000 | Variável |
| Mecenato Cultural | Lei do Mecenato (DL 74/99) | €50.000-€150.000 | Benefício fiscal ao mecenas |
| Capitais Próprios / Empréstimo | Investimento dos promotores | €300.000-€500.000 | — |

────────────────────────────────────────────────────────────

────────────────────────────────────────────────────────────

## 10. Indicadores de Sucesso

| Indicador | Meta (Ano 1) | Meta (Ano 2) | Meta (Ano 3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxa de ocupação (alojamento) | 25% | 35% | 42%+ |
| N.º de formandos (cursos longos) | 20 | 35 | 42 |
| N.º de participantes (workshops) | 200 | 600 | 1.500 |
| N.º de visitantes | 1.500 | 3.500 | 5.000 |
| N.º de eventos culturais/científicos | 8 | 15 | 20+ |
| Receita total | €150.000 | €320.000 | €490.000 |
| Publicações científicas (U. Évora) | 1 | 2 | 3+ |
| Satisfação dos hóspedes (1-5) | 4,2 | 4,5 | 4,7+ |
| Postos de trabalho criados | 8 | 12 | 15+ |
| Hectares de montado geridos | 200 | 400 | 600+ |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 11. Contactos

| Entidade | Contacto | Papel |
| --- | --- | --- |
| IPNS — Instituto Português de Negócios Sociais | Diego Rocha, dmrdiego@gmail.com, +351 931 721 901 | Assessor estratégico |
| Universidade de Évora | Departamento de História da Arte | Parceira académica |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | www.cm-montemornovo.pt | Parceiro municipal |
| IEFP — Centro de Emprego de Évora | www.iefp.pt | Parceiro institucional |
| ICNF — Alentejo | www.icnf.pt | Parceiro florestal |

────────────────────────────────────────────────────────────

## Referências

[1]: AC Arquitetos — "Custos Padrão na Reabilitação: Quanto Custa Reabilitar por Metro Quadrado" (https://www.ac-arquitetos.com)

[2]: PortugalProperty — "Hidden Costs of Renovating a Historic Building in Portugal 2025" (https://www.portugalproperty.com)

[3]: Instituto Português do Património — Custos de restauro de azulejaria classificada: Palácio Nacional de Sintra (€147K) e Igreja de São Roque (€226K)

[4]: AirDNA / Investropa — Dados de rendimento Airbnb no Alentejo 2025-2026 (https://investropa.com)

[5]: REWARD Consulting — Modelo de honorários para candidaturas a sistemas de incentivos (https://reward.pt)

[6]: Comissão Europeia — Simplified Cost Options: taxa de overhead de 5-15% para custos de gestão de projetos (https://ec.europa.eu)

[7]: Portugal 2030 — Custos elegíveis incluem consultoria externa e gestão de projeto até 5-7% do custo total (https://portugal2030.pt)

────────────────────────────────────────────────────────────