# Modelo de Financiamento — Torre do Carvalhal

Investimento Total: €2.900.000

Data: Março de 2026

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. Estrutura de Financiamento

O investimento total de €2.900.000 será financiado através de um modelo diversificado que combina fundos europeus, nacionais, mecenato e capitais próprios. A localização no Alentejo e a presença de montado de sobro permitem aceder a programas específicos de conservação da natureza e desenvolvimento rural.

| Fonte | Programa | Valor Estimado | % do Total | Taxa de Apoio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portugal 2030 | Programa Regional do Alentejo — Património e Cultura | €800.000-€1.100.000 | 28-38% | 65-85% |
| PRR | Componente 16 — Cultura | €400.000-€600.000 | 14-21% | 100% (fundo perdido) |
| ICNF / LIFE | Conservação do Montado e Biodiversidade | €150.000-€300.000 | 5-10% | 75-100% |
| IEFP | Programas de Formação Profissional | €100.000-€200.000 | 3-7% | 75-100% |
| Turismo de Portugal | Linha de Apoio ao Turismo Rural | €150.000-€250.000 | 5-9% | 50-75% |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | Apoio a projetos culturais | €50.000-€100.000 | 2-3% | Variável |
| Mecenato Cultural | Lei do Mecenato (DL 74/99) | €50.000-€150.000 | 2-5% | Benefício fiscal |
| Capitais Próprios / Empréstimo | Investimento dos promotores | €300.000-€600.000 | 10-21% | — |

### Cenário Base de Financiamento

| Fonte | Valor | % |
| --- | --- | --- |
| Fundos europeus e nacionais (PT2030 + PRR) | €1.500.000 | 52% |
| ICNF / LIFE (montado) | €200.000 | 7% |
| IEFP + Turismo de Portugal | €300.000 | 10% |
| Câmara + Mecenato | €100.000 | 3% |
| Capitais próprios | €800.000 | 28% |
| TOTAL | €2.900.000 | 100% |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. Calendário de Candidaturas

| Programa | Abertura Prevista | Prazo de Candidatura | Decisão Estimada | Desembolso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portugal 2030 — Alentejo | 2.º semestre 2026 | 60-90 dias | 4-6 meses após fecho | Tranches (30/40/30) |
| PRR — Cultura | Avisos periódicos | 30-60 dias | 2-4 meses | Adiantamento 30% |
| ICNF / LIFE | 1.º semestre 2027 | 90 dias | 6-9 meses | Tranches |
| IEFP — Formação | Contínuo | Contínuo | 1-3 meses | Mensal |
| Turismo de Portugal | 1.º semestre 2026 | 60 dias | 3-6 meses | Tranches |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. Elegibilidade e Majorações

| Critério | Majoração | Aplicável |
| --- | --- | --- |
| Zona de baixa densidade (Montemor-o-Novo) | +10-15% na taxa de apoio | Portugal 2030 |
| Entidade sem fins lucrativos (IPSS) | +5-10% na taxa de apoio | Portugal 2030, PRR |
| Projeto de preservação patrimonial | Prioridade na avaliação | PRR Cultura |
| Conservação de habitat prioritário (montado) | Elegibilidade LIFE/ICNF | ICNF, LIFE |
| Componente de formação profissional | Elegibilidade IEFP | IEFP |
| Turismo rural em zona interior | Taxa majorada | Turismo de Portugal |
| Parceria com universidade | Majoração em investigação | PT2030, LIFE |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. Fontes Específicas para o Montado

O montado de sobro é um ecossistema protegido pela Diretiva Habitats da UE (Habitat 6310), o que abre acesso a programas de financiamento específicos para conservação da natureza.

| Programa | Descrição | Valor Potencial | Elegibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| LIFE Nature | Conservação de habitats prioritários | €100.000-€200.000 | Gestão do montado, biodiversidade |
| ICNF — Fundo Florestal | Gestão florestal sustentável | €50.000-€100.000 | Plano de gestão florestal |
| PAC — Eco-regimes | Pagamentos por serviços ecossistémicos | €20.000-€40.000/ano | Práticas sustentáveis |
| Mercado Voluntário de Carbono | Créditos de carbono do montado | €10.000-€30.000/ano | Sequestro de carbono certificado |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. Análise de Risco Financeiro

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na aprovação de candidaturas | Média | Alto | Candidaturas simultâneas a múltiplos programas |
| Descobertas arqueológicas durante obras | Média | Alto | Contingência de €120.000 incluída no orçamento |
| Complexidade de restauro medieval | Alta | Alto | Margem de imprevistos de 20% |
| Redução da taxa de apoio | Baixa | Médio | Margem de segurança no plano financeiro |
| Ocupação turística abaixo do esperado | Média | Médio | Diversificação de receitas (formação, montado, eventos) |
| Alteração de regulamentos ICNF | Baixa | Médio | Acompanhamento contínuo pelo IPNS |